# CH-SPA | Техническое задание для n8n разработчиков

# 1. Контекст проекта

Проект: CH-SPA
Задача: собрать стабильную систему продаж через Telegram-бот + n8n.

Воронка:
QR → бот → подписка → контакт → пакет → фото → pending → approve → бонусы → переходы → партнёрские продажи.

Требование: система должна быть стабильной, без потери заявок и с полной аналитикой.

# 2. Текущий статус

Работает:
- core-flow
- статусы pending / approved / rejected
- выдача бонусов

Проблемы:
- нестабильный approve/reject
- ошибка 'заявка не найдена'
- нет трекинга кликов
- не работает отчёт (Supabase)

# 3. Задачи (приоритет 1 — стабильность)

1. Исправить approve/reject:
- всегда находить заявку
- убрать 'заявка не найдена'

2. Антидубли:
- 1 заявка на пользователя

3. Anti-spam:
- debounce кнопок

4. Idempotency:
- защита webhook от дублей

# 4. Статусы (единая модель)

purchase_status: pending / approved / rejected
bonus_access: locked / unlocked
user_state: active / completed

Все ноды должны работать через эти поля.

# 5. Трекинг (деньги)

Перед переходом на бонус:
записывать событие в Supabase

Поля:
- user_id
- package
- bonus_name
- timestamp

event_name = bonus_clicked

# 6. Аналитика

Сделать:
- таблицу events
- view_conversion_summary
- отчёт в Telegram

Отчёт должен показывать конверсию.

# 7. KPI

- 0 дублей заявок
- 100% корректный approve/reject
- все клики записываются
- отчёт приходит ежедневно

# 8. Сроки

Стабильность: 24–48 часов
Аналитика: 3–5 дней

# 9. Важно

Не ломать рабочие части.
Работать только через текущий workflow CH-SPA ULTRA FINAL v3.